**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Иркутская область**

**Усть-Илимский район**

**Тубинское муниципальное образование**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.07.2022 № 61

п. Тубинский

**Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тубинского муниципального образования в 2023-2025 годах**

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях организации обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тубинского муниципального образования, в связи с тем, что собственники помещений в многоквартирных домах не приняли решения о проведении капитального ремонта общего имущества в этих многоквартирных домах в соответствии с региональной программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора, руководствуясь ст.ст. 32, 46 Устава Тубинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ**

1. Утвердить краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Тубинского муниципального образования в период 2023-2025 годов, перечень услуг и работ по капитальному ремонту, предельно допустимую стоимость, согласно приложению.

2. Назначить Подкорытову Ольгу Сергеевну, специалиста администрации Тубинского муниципального образования, ответственным за подписание актов выполненных работ по указанным в приложении объектам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Тубинского муниципального образования О. В. Рогожникова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Тубинского муниципального образования

от 19.07.2022 № 61

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес МКД | Виды работ по капитальному ремонту | Срок и проведения капитального ремонта | Предельно допустимая стоимость, руб | Источники финансирования капитального ремонта | Должностное лицо, органа местного самоуправления, уполномоченное участвовать в приемке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты (ФИО, должность) |
| 1 | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Тубинский, Железнодорожный квартал, дом 6 | Ремонт крыши, оказание услуг строительного контроля | 2023-2025 | 1120133,52 | За счет средств Фонда капитального ремонта | Подкорытова О.С.  специалист администрации Тубинского муниципального образования |
| 2 | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Тубинский, Железнодорожный квартал, дом 7 | Ремонт крыши, оказание услуг строительного контроля | 2023-2025 | 1091507,40 | За счет средств Фонда капитального ремонта | Подкорытова О.С.  специалист администрации Тубинского муниципального образования |
| 3 | Иркутская область, Усть-Илимский район, п. Тубинский, Железнодорожный квартал, дом 16 | Ремонт крыши, оказание услуг строительного контроля | 2023-2025 | 833872,32 | За счет средств Фонда капитального ремонта | Подкорытова О.С.  специалист администрации Тубинского муниципального образования |