**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Иркутская область**

**Усть-Илимский район**

**Тубинское муниципальное образование**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.09.2023 55

п. Тубинский

**О внесении изменений в постановление администрации Тубинского муниципального образования от 24.01.2018 № 13 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2024 годы»»**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 32, 46 Устава Тубинского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ**

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Тубинского муниципального образования от 24.01.2018 № 13 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Тубинского муниципального образования на 2018-2024 годы»»:

1) в наименовании Программы слова «на 2018-2024 годы» заменить словами «на 2018-2026 годы»;

2) в Программе:

а) паспорт Программы изложить в следующей редакции:

**«ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование раздела | Содержание раздела |
| 1 | Ответственный исполнитель Программы | Администрация Тубинского муниципального образования |
| 2 | Цель Программы | Формирование благоприятных и комфортных условий проживания и отдыха населения п. Тубинский |
| 3 | Задачи Программы | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов п. Тубинский.  - Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования п. Тубинский.  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования п. Тубинский, а также дворовых территорий многоквартирных домов. |
| 4 | Целевые индикаторы и показатели Программы | - Доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;  - Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования, от общего количества общественных территорий муниципального образования;  - Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы |
| 5 | Сроки реализации Программы | 2018-2026 годы |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований Программы | Прогнозируемый общий объем финансирования составляет 374,3 тыс. рублей, в том числе:  2018 – 35,0 тыс. рублей;  2019 – 50,0 тыс. рублей;  2020 – 128,2 тыс. рублей;  2021 – 141,1 тыс. рублей;  2022 – 0,00 тыс. рублей;  2023 – 0,0 тыс. рублей;  2024 – 20,0 тыс. рублей;  2025 – 0,0 тыс. рублей;  2026 – 0,0 тыс. рублей.  Объем финансирования будет уточняться при формировании бюджета муниципального образования |
| 7 | Ожидаемые результаты | - улучшение внешнего облика п. Тубинский;  - увеличение количества дворовых и общественных территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;  - улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования;  - создание комфортных условий для отдыха и досуга жителей |
| 8 | Перечень основных мероприятий муниципальной программы | - благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;  - благоустройство общественных территорий;  - благоустройство объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;  - мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;  - благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;  - мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома |

\* мероприятия Программы на 2024-2026 годы будут сформированы после внесения предложений заинтересованных лиц и общественного обсуждения при формировании бюджета на 2024 год и плановый период до 2026 года»;

б) в разделе 6 слова «в 2018-2024 годах» заменить словами «в 2018-2026 годах»;

в) приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальные вести» и разместить на официальном сайте администрации Тубинского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Тубинского муниципального образования О.В.Рогожникова

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

к постановлению администрации

Тубинского муниципального образования

от 27.09.2023 55

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды

Тубинского муниципального образования

на 2018-2026 годы»

Перечень мероприятий Программы «Формирование комфортной городской среды

Тубинского муниципального образования на 2018-2026 годы»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес территории | Перечень мероприятий | Срок реализации | Источники финансирования, ресурсное обеспечение мероприятий программы, тыс. руб. |
| 1 | п. Тубинский,  д. 1/3 – д. 1/4 | 1. Планово - высотная съемка и подготовка исполнительной документации придомовой территории домов | 2018 | 35,0 |
| 1. Минимальный перечень:  - ремонт дорожного покрытия подъездных путей к домам;  2. Дополнительный перечень:  - устройство пешеходных дорожек;  - ограждение газонов;  - установка элементов детской площадки;  - устройство контейнерной площадки;  - установка элементов уличной мебели, хозяйственного назначения. | 2020 | 128,2  0 |
| 2 | п. Тубинский, дом 1/6 | 1. Планово - высотная съемка и подготовка исполнительной документации придомовой территории дома;  2. Изготовление проектно – сметной документации на выполнение работ по благоустройству придомовой территории дома;  3. Экспертиза сметной стоимости работ по благоустройству придомовой территории дома; | 2019 | 10,0  0  0 |
| 1. Минимальный перечень:  - ремонт дорожного покрытия подъездных путей;  - ремонт освещения территории дома;  2. Дополнительный перечень:  - устройство пешеходных дорожек;  - ограждение газонов;  - установка элементов детской площадки;  - установка элементов уличной мебели, хозяйственного назначения. | 2021 | 0 |
| 3 | п. Тубинский, ул. Вокзальная, 1-9 | 1. Планово – высотная съемка и подготовка исполнительной документации общественной территории; | 2019 | 10,0 |
| 1. Изготовление проектно – сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории;  2. Экспертиза сметной стоимости работ по благоустройству общественной территории | 2020 | 0  0 |
| 1. Выполнение работ по благоустройству общественного пространства:  - ограждение территории;  - установка малых архитектурных форм (лавочки, урны);  - установка спортивных элементов. | 2021 | 0 |
| 4 | п. Тубинский, дома 1/1-2/4 | 1. Планово – высотная съемка и подготовка исполнительной документации придомовой территории домов; | 2019 | 20,0 |
| 1. Изготовление проектно – сметной документации на выполнение работ по благоустройству придомовой территории;  2. Экспертиза сметной стоимости работ по благоустройству придомовой территории. | 2020 | 0  0 |
| 1. Минимальный перечень:  - ремонт дорожного покрытия подъездных путей;  - ремонт освещения территории домов;  2. Дополнительный перечень:  - устройство пешеходных дорожек;  - ограждение газонов;  - установка элементов детской площадки;  - установка элементов уличной мебели, хозяйственного назначения. | 2022 | 0 |
| 5 | Исключена. | | | |
| 6 | п. Тубинский, ул. Центральная | 1. Планово – высотная съемка и подготовка исполнительной документации общественной территории | 2019 | 10,0 |
| 1. Планово – высотная съемка и подготовка исполнительной документации общественной территории | 2020 | 57,0 |
| 1. Выполнение работ по благоустройству общественной территории | 2021 | 141,1 |
| 1. Выполнение работ по благоустройству общественной территории | 2022 | 0 |
| 7 | п. Тубинский, ул. Спортивная, 21 | 1. Изготовление проектно – сметной документации на выполнение работ по благоустройству общественной территории;  2. Экспертиза сметной стоимости работ по благоустройству общественной территории | 2021 | 0  0 |
| 1. Выполнение работ по благоустройству территории:  - освещение детской игровой площадки | 2022 | 0 |
| 1. Выполнение работ по благоустройству общественной территории | 2023 | 0 |
| 1. Выполнение работ по благоустройству общественной территории | 2024 | 20,0 |